- 第四章    采购需求

## 项目编号

0686-2411BG033823Z

## 项目名称

改善办学保障条件-北京联合大学特殊教育学院运动场跑道更新装修工程采购项目

## 计划工期及开竣工时间

计划工期：45日历天

计划开工日期：2025年2月13日。

计划竣工日期：2025年3月30日。

## 采购内容

北京联合大学特殊教育学院运动场跑道更新项目，需对跑道进行维修更新，改造内容包括拆除路面2928.09平米，拆除排水沟盖板11.49立方米，拆除路缘石312.17米，新做塑胶面层2928.09平米，标线1305.53米等。

## 质量要求

合格

## 适用规范和标准：

本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。